REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODSTRANA

OPĆINA PODSTRANA

Općinsko vijeće

PREDMET:					  	Program građenja komunalne

Infrastrukture u 2024. godini

PRAVNI TEMELJ: 					Zakon o komunalnom gospodarstvu, 							Statut Općine Podstrana

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE:					Općinsko vijeće

PREDLAGATELJ:					Općinski načelnik

STRUČNA OBRADA:				Upravni odjel za prostorno uređenje,

komunalne poslove i zaštitu okoliša

Na temelju članka 67. Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20, i članka 30. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj  7/21, 21/21, 04/23), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 22.  sjednici održanoj dana 28. studenog 2023. godine, donosi

PROGRAM GRAĐENJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2024. godini

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom građenja naznačeni su objekti komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana koji će se graditi u 2024. godini, i to za:

- Nerazvrstane ceste i ostale javne površine,

- Javnu rasvjetu

Ovaj Program sadrži naziv projekta s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

- GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH  JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

U 2024. godini planira se građenje komunalne infrastrukture – Građenje nerazvrstanih cesta i uređenje ostalih javnih površina na području Općine Podstrana s rasporedom sredstva, iskazom financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, i to :

| Red. | NAZIV PROJEKTA | ROK | IZVOR | PLANIRANI IZNOS ( EUR ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| broj |  | GRADNJE | FINANCIRANJA |  |
| 1 | Rekonstrukcija dijela Ulice Poljičkih knezova | 2024. | Opći primici / | 560.000,00 |
|  |  |  | komunalni doprinos |  |
| 2 | Izgradnja dijela Zvonimirove ulice | 2024. | Opći primici / | 20.000,00 |
|  |  |  | komunalni doprinos |  |
| 3 | Izgradnja istočnog ogranka Zagorske ulice | 2024. | Opći primici / | 180.000,00 |
|  |  |  | komunalni doprinos |  |
| 4 | Rekonstrukcija Ulice Domovinskog rata : Faza 1, Faza 2 i Faza 3 | 2024. |  | 42.000,00 |
|  |  |  | komunalni doprinos Opći primici |  |
| 5 | Izgradnja Ulice pored Trga dr. Franje Tuđmana | 2024. | Opći primici / | 10.000,00 |
|  |  |  | komunalni doprinos |  |
| 6 | Izgradnja novog ulaza u Mislavovu ulicu | 2024. | Opći primici / komunalni doprinos | 208.000,00 |
| 7 | Izgradnja nogostupa i javne rasvjete uz državnu cestu D8 kod hotela Le Meridien Lav | 2024. | Opći primici | 20.000,00 |
| 8 | Rekonstrukcija dijela Kašićeve ulice | 2024. | Opći primici / komunalni doprinos | 150.000,00 |
| 9 | Rekonstrukcija Ulice Gospe u Siti : Faza 1 i Faza 2 | 2024. | Opći primici / komunalni doprinos | 50.000,00 |
| 10 | Sanacija dijela obalnog pojasa ( zajednička biciklističko-pješačka staza) | 2024. | Opći primici /drugi proračuni | 1.000.000,00 |
| 11 | Rekonstrukcija Hercegovačke ulice: Faza 1 i Faza 2 | 2024. | Opći primici / komunalni doprinos | 15.000,00 |
| 12 | Rekonstrukcija sjevernog dijela Ulice Mile Gojsalić - Faza 1 | 2024. | Opći primici / komunalni doprinos | 300.000,00 |
| 13 | Izgradnja kolnog priključka na Zvonimirovu | 2024. | Opći primici / komunalni doprinos | 10.000,00 |
| 14 | Rekonstrukcija raskrižja DC8 - Pavićeva/ Starčevićeva | 2024. | komunalni doprinos | 13.000,00 |
| 15 | Rekonstrukcija dijela Ulice Put Starog sela | 2024. | Opći primici / komunalni doprinos | 50.000,00 |
| 16 | Rekonstrukcija raskrižja DC8 - Kaštelančićeva | 2024. | komunalni doprinos | 6.000,00 |
| 17 | Sanacija oborinske odvodnje u Kašićevoj i Ulici Kaline | 2024. | Vodni doprinos Opći prihodi | 60.000,00 |
| 18 | Rekonstrukcija dijela Ulice Mile Gojsalić od DC8 do Ratnih žrtava | 2024. | komunalni doprinos | 250.000,00 |
| 19 | Rekonstrukcija priključka Krešimirove ulice na Poljičku | 2024. | komunalni doprinos | 12.000,00 |
| 20 | Rekonstrukcija dijela Ulice Poljičkih knezova- Faza 2 | 2024. | Opći primici | 10.000,00 |
| 21 | Izgradnja zapadnog odvojka Ulice Plešin dolac i raskrižja u Ulici J. Bobetka | 2024. | Opći primici | 10.000,00 |
| 22 | Sanacija kosine na Putu Galije | 2024. | komunalni doprinos /Opći prihodi | 10.000,00 |
| 23 | Rekonstrukcija raskrižja DC8 – Mislavova | 2024. | komunalni doprinos | 6.000,00 |
| 24 | Rekonstrukcija raskrižja DC8 -Trg dr. Franje Tuđmana | 2024. | komunalni doprinos | 6.000,00 |
| 25 | Rekonstrukcija raskrižja DC8 – Mile Gojsalić | 2024. | komunalni doprinos | 6.000,00 |
| 26 | Rekonstrukcija Mosorske ulice | 2024. | Opći primici | 20.000,00 |
| 27 | Rekonstrukcija cestovnih prijelaza iznad bujica | 2024. | komunalni doprinos | 10.000,00 |
| 28 | Uređenje dječjih igrališta | 2024. | komunalni doprinos | 200.000,00 |
| 29 | Izgradnja novog ulaza u Težačku ulicu sa spojem na ulicu Ratnih žrtava | 2024. | Opći primici | 10.000,00 |
| 30 | Izgradnja prostora za oproštaj na groblju Ban | 2024. | Vlastiti prihodi Opći primici | 500.000,00 |
| 31 | Stambeno zbrinjavanje branitelja iz Domovinskog rata | 2024. | Opći primici | 270.000,00 |
| 32 | Uređenje dječjeg igrališta Grljevac | 2024. | Opći primici | 100.000,00 |
| 33 | Geodetski elaborati eviden. nerazvrstanih cesta | 2024. | Opći primici | 10.000,00 |
| 34 | Sanacija oborinske odvodnje u ulici Poljičkih knezova | 2024. | Opći primici vodni doprinos | 60.000,00 |
| 35 | Pješački nathodnik na jadranskoj magistrali DC8 u Strožancu | 2024. | Opći primici | 15.000,00 |
| 36 | Sanacija oborinske odvodnje u Mažuranićevoj | 2024. | Opći primici | 110.000,00 |
| 37 | Izgradnja ab stubišta pored šetnice uz rijeku Žrnovnicu | 2024. | Opći primici | 45.000,00 |
| 38 | Sanacija potpornog zida u Ulici Kaline | 2024. | Opći primici | 35.000,00 |
| 39 | Sanacija potpornog zida u Ulici don Petra Cara | 2024 | Opći primici | 28.000,00 |
| 40 | Prometna svjetlosna signalizacija na pješačkim prijelazima DC8 | 2024. | Opći primici | 45.000,00 |
| 41. | Tipske nadstrešnice na bus stajalištima | 2024. | Opći primici | 27.000,00 |
| 42 | Otkupi zemljišta za javne sadržaje | 2024. | Opći primici | 270.000,00 |
| 43 | Uređenje work out /vježbališta | 2024. | Opći primici | 45.000,00 |
| 44 | Otkupi zemljišta za proširenje ostalih ulica | 2024. | Komunalni doprinos | 100.000,00 |
|  | UKUPNO : |  |  | 4.924.000,00 |

Iznos  sredstava za izvršenje ovog dijela Programa iznosi 4.924.000,00  eura.

Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa  i općih prihoda.

- REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE

Članak 3.

Programom u 2024. godini predviđa se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Podstrana s rasporedom sredstva, iskazom financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja i to kako slijedi:

| Red. | OPIS RADOVA | ROK | IZVORI | PLANIRANI IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| broj |  | IZGRADNJE | FINANCIRANJA | ( EUR) |
| 1. | Rekonstrukcija javne rasvjete u Pavićevoj ulici | 2024. | Opći prihodi | 40.000,00 |
| 2. | Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Banica | 2024. | Opći prihodi | 20.000,00 |
| 3. | Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici kraljice Jelene | 2024. | Opći prihodi | 22.000,00 |
| 4. | Rekonstrukcija javne rasvjete na Putu Galije | 2024. | Opći prihodi | 23.000,00 |
| 5. | Rekonstrukcija javne rasvjete na dijelu Ulice Put Starog sela | 2024. | Opći prihodi | 68.000,00 |
| 6. | Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Gospe u Siti | 2024. | Opći prihodi | 10.000,00 |
| 7. | Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Ratnih žrtava I Odvojak | 2024. | Opći primici | 27.000,00 |
| 8. | Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Gradac | 2024. | Opći prihodi | 80.000,00 |
| 9. | Rekonstrukcija javne rasvjete primjenom ekoloških i energetski učinkovitih LED svjetiljki | 2024. | Opći prihodi | 10.000,00 |
| 10. | Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Dolac | 2024. | Opći prihodi | 40.000,00 |
| 11. | Dogradnja javne rasvjete na dijelu ostalih ulica | 2024. | Opći prihodi | 30.000,00 |
|  | UKUPNO : |  |  | 370.000,00 |

Ukupni iznos za izvršenje ovog dijela Programa građenja iznosi  370.000,00 eura.

- ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuje se u iznosu kako slijedi :

| Red. br. | VRSTA RADOVA | PLANIRANI IZNOSI ( EUR ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA | 4.924.000,00 |
| 2. | REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE | 370.000,00 |
|  | SVEUKUPNO : | 5.294.000,00 |

Članak 5.

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini objavit će se  u „Službenom glasniku Općine Podstrana'', a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

KLASA:   024-02/23-01/13						Predsjednik

URBROJ: 2181-39-01-23-06						Općinskog vijeća:

Podstrana, 28. studenog 2023. godine				Zdravko Galić